## Slide 1: Claude Code et le template projet
PRÉSENTATION ÉQUIPE · OCTOBRE 2026
Du chat à une équipe d’agents qui livre vos projets en test-driven : contrats, tests, code, revues et releases dans un seul flux.
claude-launcher.sh
/init-project
/feature · /deploy prod
Notes: Objectif de la présentation : montrer la différence entre utiliser Claude en chat, Claude Code seul, et Claude Code avec le template de gestion de projet ; puis comment installer le launcher et démarrer un projet. Durée visée : 20 à 25 minutes, questions comprises.

## Slide 2: Quatre questions, dans l’ordre
AU PROGRAMME
1
Chat, Claude Code, template
Quelle différence pour un projet de développement ?
2
Gérer un projet
Suivi GitHub, lots et milestones, cycle de développement, gates.
3
Les templates et le démarrage
Ce qui est livré, puis initialiser depuis un texte ou le formulaire.
4
Plusieurs projets en parallèle
Le besoin, puis le launcher et ses fonctionnalités.
Claude Code · template projet
2
Notes: Annoncer le plan. Préciser qu’on termine par une journée type et les prochaines étapes.

## Slide 3: Même modèle, trois façons de travailler
1 · TROIS NIVEAUX D’USAGE
NIVEAU 1
Claude (chat)
Une conversation dans le navigateur. Vous copiez le code dans les deux sens.
Aucun accès à votre dépôt ni à vos outils
Vous exécutez, testez et commitez vous-même
Bon pour réfléchir, expliquer, rédiger
NIVEAU 2
Claude Code
Un agent dans le terminal, à l’intérieur de votre dépôt.
Lit, écrit, exécute : build, tests, git
Multi-agents possible, mais l’équipe et les règles de protocole sont à redéfinir à chaque projet
Bon pour une tâche de bout en bout
NIVEAU 3
Claude Code + template
Une équipe d’agents spécialisés, pilotée par un teamleader, avec un workflow imposé.
Test-driven : contrats, tests, puis code, revue, QA, déploiement
GitHub intégré : issues, milestones, releases
Mémoire de projet d’une session à l’autre
Bon pour livrer un projet, pas une tâche
Claude Code · template projet
3
Notes: Insister sur le saut entre le niveau 2 et le niveau 3 : ce n’est pas un meilleur modèle, c’est un cadre. Claude Code seul fait ce qu’on lui demande ; avec le template, il suit un processus de projet complet.

## Slide 4: Claude Code seul est puissant, mais sans cadre chaque projet repart de zéro
1 · POURQUOI UN TEMPLATE
Workflows incohérents
Chaque feature suit un chemin différent, pas de revue systématique, des oublis.
Template : un pipeline unique, plan, dev, tests, revue, QA, déploiement.
Contexte perdu entre sessions
Version, décisions, règles du projet : tout se répète à chaque ouverture.
Template : mémoire projet et CLAUDE.md maintenus, lus au démarrage de session.
GitHub en silo
Issues, milestones, PR et releases gérés à la main, hors du flux de développement.
Template : le teamleader pilote labels, milestones, tags et releases.
Tests écrits après coup
Les tests arrivent en fin de cycle, mal alignés sur les specs, sans garantie de non-régression.
Template : TDD natif, un agent écrit les tests en parallèle du développement.
Claude Code · template projet
4
Notes: Quatre problèmes constatés en pratique avec Claude Code seul, et la réponse du template à chacun. C’est la slide de motivation avant d’entrer dans le fonctionnement.

## Slide 5: Le projet est suivi par des issues, groupées en lots, regroupées en milestone
2 · SUIVI GITHUB
Milestone v1.2.0
= la version de production
LOT-1
#41 Modèle de données
#42 API d’authentification
LOT-2
#43 Écran de connexion
#45 Correction bug #38
LOT-3
#44 Export CSV
#46 Documentation API
Un lot à la fois : DEV, revue, QA, QUALIF, votre validation, push, CI verte, issues fermées. Puis le suivant. La mise en production n’a lieu qu’une fois, à la fin du milestone.
Besoin : suivre chaque travail
Une issue GitHub, avec un label qui dit sa phase
Besoin : livrer par étapes validables
Un lot, testé en QUALIF et validé avant le suivant
Besoin : nommer la version de prod
Un milestone dont le titre fixe X.Y.Z pour tout le cycle
Besoin : prouver la livraison
Tag, CI, release GitHub, milestone fermé automatiquement
Claude Code · template projet
5
Notes: Partir des besoins d’un projet (colonne de droite) et montrer que chacun correspond à un objet GitHub standard. Rien d’exotique : issues, milestones, labels, tags, releases. Le template les relie et les tient à jour. SemVer : majeur = rupture, mineur = fonctionnalité, patch = correction, décidé à la création du milestone.

## Slide 6: Le label de l’issue dit où elle en est, en temps réel
2 · SUIVI GITHUB
PLANNING
Plan à élaborer ou valider
PRET
Plan validé, dev pas lancé
EN COURS
Développement démarré
EN REVIEW
Revue de code
EN QA
Tests QA
DONE
Livrée, QA validée
Fermée
Push et CI verte
Changé dès l’événement
Retour d’un agent ou validation d’un gate : le label suit, pas besoin d’attendre l’ordre suivant.
Deux statuts à part
BLOQUE se cumule avec la phase en cours. ABANDONNE est terminal.
Entrée dans le cycle
Une issue du backlog entre en PLANNING au premier /feature #n ou /bugfix #n. Rejet ou correctif : retour EN COURS.
Claude Code · template projet
6
Notes: Les couleurs sont celles des labels créés sur GitHub par /init-project. Point clé pour des collègues : on peut suivre un projet depuis GitHub sans ouvrir le terminal.

## Slide 7: De l’issue à la release, chaque étape laisse une trace sur GitHub
2 · SUIVI GITHUB
1
Issue
Créée au backlog, label de type : feature, bug
2
Milestone
Ouvert, branche milestone/v1.2.0 créée
3
Labels
PLANNING à DONE, changés à chaque phase
4
QUALIF
Builds 1.2.0.1, 1.2.0.2… déployés et testés
5
Lot livré
Push, CI de branche verte, issues fermées
6
Tag + CI
Merge sur main, tag v1.2.0, CI de release surveillée
7
Release
Release GitHub, milestone fermé, branche supprimée
Une seule branche de travail
Celle du milestone, tenue par le teamleader. Les agents y commitent sans jamais en changer. Les tests tournent sur du code commité.
La CI décide
Une issue n’est fermée que si la CI est verte. En PROD, un échec provoque un revert et la suppression du tag ; rien ne reste à moitié publié.
Rien à faire à la main
Labels, milestones, tags, releases et nettoyage de branches sont tenus par le teamleader et le deployer. GitHub reflète l’état réel, consultable par tous.
Claude Code · template projet
7
Notes: Lire la frise de gauche à droite : c’est la vie d’un milestone vue depuis GitHub. Point à souligner : un collègue qui ne touche pas au terminal peut suivre le projet entièrement depuis GitHub, en temps réel.

## Slide 8: Une commande, un enchaînement fixe, quatre arrêts pour vous
2 · LE CYCLE DE DÉVELOPPEMENT
GATE 1
Confirmation du démarrage
PLAN
Contrats API, lots, estimation
GATE 2
Plan validé, alerte sur les ruptures
TESTS ∥ DEV
Tests depuis les contrats, code pour les faire passer
REVIEW ∥ QA
Couverture des contrats, tests joués, max 3 cycles
DOC + QUALIF
Changelog, build, publication, smoke tests
GATE LOT
Vous testez le lot en QUALIF
GATE 4
Feu vert pour la production
PROD
Merge, tag, CI surveillée, release
COMM
Release notes, site marketing
Test-driven. Contrats API d’abord, tests écrits depuis les contrats, code écrit pour les faire passer. Détail slide suivante.
Même pipeline pour /bugfix avec test de régression obligatoire, et pour /refactor avec QA avant et après.
/hotfix court-circuite la QUALIF pour une urgence de production, rattaché au milestone actif.
Claude Code · template projet
10
Notes: Les cases orange sont les seuls moments où le pipeline s’arrête pour vous. Tout le reste s’enchaîne. En cas de rejet à un gate, l’issue repasse EN COURS et le cycle reprend au développement.

## Slide 9: Quatre décisions par milestone, le reste s’enchaîne
2 · CE QUI RESTE ENTRE VOS MAINS
GATE 1
Lancer
Le teamleader résume l’issue et demande confirmation avant d’engager l’équipe.
GATE 2
Valider le plan
Lots, contrats API, estimation. Les ruptures de compatibilité sont signalées ici.
GATE LOT
Tester en QUALIF
Chaque lot déployé, avec l’URL et les scénarios à vérifier. Oui, ou retour en développement.
GATE 4
Mettre en production
Le feu vert final. Ensuite merge, tag, CI, release et communication sans intervention.
Tout le reste est automatique mais tracé : chaque ordre et chaque rapport sont des fichiers dans le dépôt, chaque transition est un label GitHub, chaque livraison un commit. Vous pouvez relire après coup.
Claude Code · template projet
12
Notes: Répondre ici à la crainte « on perd le contrôle ». Les gates sont les points de décision humains ; les agents ne mettent jamais en production sans le GATE 4.

## Slide 10: Le teamleader est votre seul interlocuteur
2 · LE CYCLE DE DÉVELOPPEMENT
Vous
Demandes, validations aux gates
Teamleader
La session principale. Dispatche, contrôle chaque livrable, tient l’état GitHub, reporte.
planner
dev-backend
dev-frontend
test-writer
code-reviewer
qa
infra
deployer
doc, sécu…
Livrable = fichier
Rapports, handoffs ou SHA de commit. Le teamleader lit et vérifie avant de passer la main.
Questions = choix guidés
Toute question vous arrive sous forme d’options, avec une valeur recommandée.
Équipe persistante
Les agents sont lancés au début de session et restent disponibles jusqu’à la fin.
Claude Code · template projet
8
Notes: Le teamleader tourne dans la session principale de Claude Code. Il ne code jamais lui-même : il délègue, contrôle les livrables et tient l’état GitHub. Les agents ne parlent qu’à lui. Quand un agent a une question, elle remonte au teamleader qui vous la pose sous forme de choix.

## Slide 11: Douze agents spécialisés, un rôle chacun
2 · LE CYCLE DE DÉVELOPPEMENT
planner
Plan d’implémentation, contrats API, découpage en lots
dev-backend
Développement backend, stack détectée à l’init
dev-frontend
Développement frontend, en parallèle du backend
test-writer
Tests écrits depuis le plan, en parallèle du dev
code-reviewer
Qualité, sécurité OWASP, couverture des contrats
qa
Exécute les tests et les procédures de validation
infra
Pipeline CI/CD de release, Docker, Helm
deployer
Build, publication, déploiement QUALIF et PROD, rollback
doc-updater
CHANGELOG, README, release notes
security
Audit SAST, dépendances vulnérables, secrets
pr-reviewer
Validation des pull requests externes
marketing
Communication de release depuis les données GitHub
Chaque agent a son modèle et son niveau d’effort : le planner et le teamleader en Fable, l’infra en Opus, l’exécution en Sonnet, la documentation en Haiku. Des agents génériques existent aussi pour les projets non-dev.
Claude Code · template projet
9
Notes: Ne pas détailler chaque agent. Retenir trois choses : un rôle par agent, le planner et le code-reviewer peuvent déléguer à des sous-agents, et le modèle est choisi par agent pour équilibrer coût et qualité.

## Slide 12: Les tests sont écrits avant le code, et ils ne changent plus
2 · TEST-DRIVEN, DE BOUT EN BOUT
Plan + contrats
Le planner fixe les contrats API avant tout code
Tests d’abord
Le test-writer écrit unit, intégration, E2E et procédures QA depuis les contrats
Code pour les passer
Le dev implémente en parallèle, boucle rapide sur ses fichiers
Couverture vérifiée
Le reviewer contrôle que chaque contrat a ses tests
QA sur code commité
Suite feature, puis non-régression, lot par lot
Tests immuables
Un test existant ne se modifie que sur un changement de contrat documenté dans contracts/CHANGELOG.md. Jamais pour « faire passer » le code.
Bugfix : rouge puis vert
Le test de reproduction est écrit avant la correction et vérifié en échec sur le code non corrigé. Il rejoint ensuite la non-régression.
Non-régression avant la prod
Suite complète jouée en QUALIF. Le GATE 4 ne s’ouvre qu’une fois la non-régression validée ; un échec renvoie en développement.
Une seule CI
Le même script tourne en local, en QA et dans le workflow. Pas de merge ni de tag tant qu’il n’est pas vert sur le SHA exact.
Échecs classés
Feature, régression, environnement ou flaky : une relance au plus, puis quarantaine avec issue. Chaque verdict est consigné dans tests/METRICS.md.
Refactor sous contrôle
QA jouée avant et après : un refactor qui change un comportement observable est refusé.
Claude Code · template projet
11
Notes: C’est la slide à défendre si l’on doute de la qualité du code produit par des agents : les tests ne viennent pas du code, ils viennent des contrats, et le code est écrit pour les satisfaire. Les tests existants sont intouchables, la non-régression est jouée avant chaque mise en production, et la CI est la même partout.

## Slide 13: Le template, c’est l’équipe et ses règles, prêtes à l’emploi dans chaque projet
3 · LES TEMPLATES
Commandes
/feature, /bugfix, /hotfix, /refactor, /milestone, /backlog, /deploy, /review, /qa, /secu, /marketing, sessions
Agents
Teamleader, planner, test-writer, reviewer, qa, infra, deployer, doc, security, marketing, modèle et effort fixés par agent
Contextes partagés
Règles communes, intégration GitHub, protocole entre agents : écrits une fois, lus par tous
Templates de stack
Agents dev générés pour Go, Node, Python, React, Vue, ESP32 ; fiches publish et deploy par environnement
CLAUDE.md et config
Un CLAUDE.md en deux zones : la vôtre, jamais écrasée, et le protocole, maintenu par le template. project-config.json décrit la stack
Mods et mémoire
Panneau milestone dans le terminal, mémoire projet relue à chaque session, audit de cohérence après l’init
Fetché depuis GitHub par /init-project, gitignoré, mis à jour par la même commande. Vos adaptations vivent dans des fichiers compagnons, trackés et jamais écrasés.
github.com/CCoupel/claude_project_template
13
Notes: C’est la réponse au point soulevé sur Claude Code seul : l’équipe et le protocole sont définis une fois dans le template, pas réécrits à chaque projet. Les projets non-dev sont aussi couverts par des agents génériques.

## Slide 14: /init-project s’adapte à ce qu’il trouve dans le dépôt
3 · DÉMARRER UN PROJET
DÉPÔT VIDE
Nouveau projet
Vous donnez une description globale. Le workshop de cadrage pose le reste en 6 phases, par choix guidés.
Variante rapide : questionnaire stack seul, sans cadrage produit.
CODE EXISTANT
Projet à reprendre
Détection de la stack, du build, des tests, de la CI. Vous confirmez l’analyse ou corrigez via le questionnaire.
Pas de milestone créé : le projet a déjà une histoire.
DÉJÀ INITIALISÉ
Mise à jour
Réinstallation à l’identique après un clone, ou synchronisation avec la nouvelle version du template.
Vos adaptations projet ne sont jamais écrasées.
Ce qui est généré dans le dépôt
CLAUDE.md
contexte et règles du projet
project-config.json
stack, commandes, environnements
Agents dev-*
par stack : Go, Node, Python, React, Vue, ESP32
Commandes et agents
/feature, /deploy, teamleader, planner…
Labels GitHub
mémoire projet, audit de cohérence
Claude Code · template projet
14
Notes: Trois points d’entrée, une seule commande. Le template lui-même est fetché depuis GitHub et gitignoré ; seuls les fichiers propres au projet sont trackés. L’init se termine par un commit d’état puis un audit de cohérence automatique.

## Slide 15: D’un texte descriptif ou du formulaire à un premier milestone prêt
3 · DÉMARRER UN PROJET
1 · Problème
Nom, problème central, pourquoi il n’est pas résolu, urgence
2 · Solution
Trois cas d’usage de la v1, hors périmètre, différenciateurs
3 · Parties prenantes
Utilisateurs finaux, décideurs, externes, distribution
4 · Contraintes et risques
Délais, budget, techniques, réglementaires (RGPD…)
5 · Stack et architecture
Backend, frontend, base, build, tests, CI/CD, environnements
6 · Conventions d’équipe
Branches, format de commit, politique de revue, standards
DEUX FAÇONS D’ENTRER
Un texte descriptif : collé au départ, il remplit les phases 1 et 2 ; le reste est proposé sous forme d’options avec une valeur recommandée. Le formulaire : les six phases posées question par question, vous choisissez, vous ne rédigez pas.
À LA FIN, SUR GITHUB
Milestone v0.1.0 avec ses issues de base : squelette du projet, pipeline CI/CD, publication et déploiement, README, puis une issue par cas d’usage de la v1.
Claude Code · template projet
15
Notes: Répondre à la question « une description globale suffit-elle ? » : oui pour lancer, mais le workshop ira chercher les cas d’usage v1, le hors périmètre, les contraintes réglementaires et la stack. Préparer ces éléments à l’avance fait gagner du temps. Les issues de base ne sont créées que sur un dépôt vide avec remote GitHub.

## Slide 16: Plusieurs projets en parallèle : ce qui coince, et ce que fait le launcher
4 · UN NIVEAU AU-DESSUS
SANS OUTIL
Un terminal par projet à ouvrir, retrouver, et perdre à la fermeture
Token GitHub et variables d’environnement à configurer dans chaque dépôt
Un init-project.md par projet, qui vieillit à son rythme
Les agents d’une équipe invisibles : impossible de savoir qui fait quoi
AVEC LE LAUNCHER
Un hub tmux : menu des projets, une session persistante par projet
Token et variables injectés au lancement depuis une seule config
init-project.md rafraîchi et launcher mis à jour à chaque ouverture
Panes colorés par agent : l’équipe de chaque projet visible d’un coup d’œil
Claude Code · template projet
16
Notes: Changement d’échelle : on ne parle plus d’un projet mais d’un poste de travail qui en pilote plusieurs. Le launcher est un script tmux indépendant du template, utilisable avec n’importe quel projet Claude Code.

## Slide 17: Trois commandes pour un hub tmux de tous vos projets
4 · INSTALLER LE LAUNCHER
1
Télécharger le script
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/CCoupel/Claude-Launcher/main/claude-launcher.sh -o ~/claude-launcher.sh
chmod +x ~/claude-launcher.sh
2
Configurer une fois
~/claude-launcher.sh --configure
Crée ~/.config/claude-launcher.conf : dossier des projets, token GitHub, options.
3
Lancer le hub
~/claude-launcher.sh
Un menu liste vos projets ; chacun s’ouvre dans sa session tmux avec Claude Code prêt.
Prérequis sur le poste
Linux, macOS ou WSL
tmux
Claude Code installé et connecté
gh (CLI GitHub) authentifié
Un token GitHub avec accès aux dépôts
Le launcher est optionnel : un seul fichier, init-project.md, suffit pour utiliser le template dans un projet.
github.com/CCoupel/Claude-Launcher
17
Notes: Si possible, faire la démo en direct : télécharger, configurer, ouvrir un projet. L’alternative sans launcher : copier init-project.md dans .claude/commands/ du projet et lancer /init-project.

## Slide 18: Un fichier de configuration, et le reste est automatique
4 · CONFIGURER LE LAUNCHER
~/.config/claude-launcher.conf
Variable | Rôle
GITHUB_DIR | Dossier qui contient vos projets
GITHUB_TOKEN | Token GitHub pour gh et le plugin MCP
CLAUDE_EXPERIMENTAL_TEAMS | 1 : active les équipes d’agents (requis)
CLAUDE_OPTIONS | Options passées à claude au lancement
EXTRA_ENVS | Variables supplémentaires : clés d’API, URLs
CLAUDE_DISABLE_MOUSE | 1 : désactive la souris dans tmux
À chaque ouverture d’un projet
Vérifie le dernier tag GitHub et se met à jour en silence
Rafraîchit init-project.md depuis le dépôt du template
Injecte le token GitHub et vos variables d’environnement
Ouvre une session tmux par projet, panes colorés par agent
~/claude-launcher.sh --update
github.com/CCoupel/Claude-Launcher
18
Notes: La variable CLAUDE_EXPERIMENTAL_TEAMS est indispensable : sans elle, pas de teamleader ni d’agents en équipe. Le launcher la positionne pour vous. La commande --update force une mise à jour manuelle, la config est conservée.

## Slide 19: Six commandes, du démarrage de session à la production
POUR FINIR · UNE JOURNÉE TYPE
/start-session
Lit la mémoire projet, la version, le milestone actif. Lance l’équipe d’agents.
/milestone new v1.2.0
Crée le milestone GitHub et y rattache les issues choisies dans le backlog.
/feature #42
Contrats, tests, code, revue, QA, déploiement en QUALIF, jusqu’à votre validation.
/deploy prod
Merge, tag, CI surveillée, release, milestone fermé, branches nettoyées.
/marketing v1.2.0
Release notes et site de présentation générés depuis le milestone clos.
/end-session
Mémoire projet à jour, agents fermés, rapport de session.
Panneau milestone en direct. À droite du terminal du teamleader : les issues du milestone par lot et par phase, barre d’avancement, consommation du compte. Rafraîchi à chaque événement.
Claude Code · template projet
19
Notes: Autres commandes utiles à citer si on demande : /bugfix, /hotfix, /refactor, /backlog, /review, /qa, /secu, /team-status. Toutes sont décrites dans le README du template.

## Slide 20: Par où commencer ?
ET MAINTENANT
Un projet pilote
Petit, avec un dépôt GitHub et une CI. Un milestone, deux ou trois issues, jusqu’à la mise en production.
Un poste prêt
tmux, gh, Claude Code connecté, token GitHub. Le launcher fait le reste en quelques minutes.
Une description écrite
Le problème, trois cas d’usage v1, le hors périmètre, les contraintes. Le workshop fera le reste.
github.com/CCoupel/claude_project_template
github.com/CCoupel/Claude-Launcher
Notes: Ouvrir la discussion. Points à anticiper : consommation du compte (le panneau l’affiche), temps d’un cycle complet, ce qui se passe quand la CI échoue, et comment adapter les agents à un projet existant.